Projekt umowy.

Zawarta w dniu ................. r. pomiędzy :

Gminną Spółką Wodną w  Babiaku z siedzibą w Babiaku ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak NIP 666-211-15-52, REGON 302767080

reprezentowaną przez

Pana Tadeusza Sierakowskiego   - przewodniczącego  spółki,

Pana Ireneusza Wiśniewskiego   - sekretarza spółki,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a  Firmą  .............................................................................

z  siedzibą .................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowaną przez :

Pana  ............................................................ –     Prezes

..........................................................................................

( 1

Na podstawie rozstrzygniętego zapytania ofertowego w dniu …...................…………

Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Babiak”,

Zadanie (wpisać nr i nazwę).........................................................................................................

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zapytaniem ofertowym oraz przedmiarem robót 
i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych umową w sposób zgodny 
z zamówieniem, złożoną ofertą, przepisami prawa, w terminach zawartych w umowie, 
w sposób należyty i nie podlegający zastrzeżeniom pod względem jakościowym.

- Wykonawca będzie prowadził prace w sposób ograniczający do minimum powstawanie szkód na terenach i obiektach stanowiących własność osób trzecich. Za nieuzasadnione szkody, odszkodowania zapłaci Wykonawca.

( 2

- Strony ustalają terminy realizacji:

- rozpoczęcia prac: po podpisaniu umowy

- zakończenia prac wraz z odbiorem końcowym: 15.10.2017 r.

- Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu zakończenia prac 
w przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, które 
w znaczący sposób będą miały wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu prac powinno być potwierdzone spisaną na tę okoliczność notatką i potwierdzone przez Zamawiającego.

- Ustalenie nowego terminu zakończenia robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu, pod rygorem nieważności.

( 3

- Wartość przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT (brutto) określona zgodnie z ofertą wynosi kwotę: ....................... zł

słownie: .................................................................................. złotych.

Kwota netto wynosi: ....................... zł.

słownie: .................................................................................. złotych.

Podatek VAT wynosi:...................... zł

słownie: .................................................................................. złotych.

- Na wyżej wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia z cenami wraz z podatkiem VAT wykazanych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym integralną część umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Rozliczanie przedmiotu umowy odbędzie się po dokonaniu odbioru końcowego prac.

- Wszelkie prace nie objęte niniejszą umową, których nie można było przewidzieć, 
a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na pisemne zlecenie Zamawiającego.  Prace te rozliczone będą po cenach ofertowych na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 4

- Rozliczenie należności przysługujących Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym – w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.

( 5

- Odbioru prac  dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego  oraz Wykonawcy na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.

- komisja o której mowa w ust.1 sporządza protokół odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, prace wykonane źle lub niedokładnie to Zamawiając wyznaczy w protokole odbioru termin ich usunięcia.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Za dzień zakończenia prac, tj. wykonania przedmiotu umowy, uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca pomimo wygrania zapytania ofertowego nie podjął realizacji prac w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje usługi zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązanie

umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z podaniem uzasadnienia.

§ 7

Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na inną osobę czy jednostkę organizacyjną, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

( 8

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:

- Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu  wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki.

( 9

.

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# ( 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

( 11

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# ( 12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

## Zamawiający                                                                           Wykonawca